附件2

2019年连江县江南乡部分山塘

安全隐患及整改责任清单表

| 序号 | 水利工程 名称 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 检查组发现问题 | 整改措施 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄岱山塘 | 南塘村 | 黄国飞 | 村主任 | 闸门损坏不能操做、坝体存在白蚁活动迹象，杂草丛生，溢洪口建有一厂房，存在安全隐患。 | 加强巡查，确保安全，建议闸门改造，坝体灌浆加固，拆除厂房。 | 5月底前 |
| 2 | 里山山塘 | 澄岩村 | 叶云飞 | 村主任 | 坝体一处塌陷，渗漏。 | 坝体灌浆加固加强巡查，确保安全。 | 6月底前 |
| 3 | 单头坂山塘 | 镜路村 | 林凯旋 | 村主任 | 坝体灌草丛生，不利巡查，且有白蚁活动迹象。 | 清除杂草，加强巡查，确保安全。 | 5月中旬 |
| 4 | 三胶溪山塘 | 花坞村 | 赵淑丰 | 村主任 | 坝体存在杂草，不利巡查，且有白蚁活动迹象。 | 清除杂草，加强巡查，确保安全。 | 5月中旬 |
| 5 | 松林山塘 | 儒洋村 | 胡建彪 | 村主任 | 坝体存在杂草 | 清除杂草，加强巡查，确保安全。 | 5月中旬 |
| 6 | 丁湾垅山塘 | 连登村 | 李子鸿 | 村主任 | 坝体杂草丛生，不利巡查，且易滋生白蚁；迎水坝被风浪冲刷，下塌，溢洪道口闸门损坏。 | 清除杂草，降低水位，新建闸门，加强巡查，确保安全。 | 6月底前 |
| 7 | 下牙湖山塘 | 连登村 | 李子鸿 | 村主任 | 迎水坡约100米被水冲刷下陷 | 坝体灌浆加固，加强巡查，确保安全。 | 6月底前 |